Návrh  ZMLUVA O DIELO

na vykonanie stavebných prác

uzatvorená v zmysle §409 a  nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších            predpisov (ďalej len „ zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami :

1.1 Objednávateľ: Obec Tekovské Nemce,

Sídlo: Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce

Zastúpený: Ing. Erika Valkovičová, starostka obce

IČO: 00321044

DIČ: 2021111488

Telefón: 045/6892 522

E-mail: tnemce@stonline.sk

IBAN: SK08 0200 0000 0000 0252 4422

BIC/kód banky: SUBASKBX

(ďalej len „ objednávateľ“)

1.2  Zhotoviteľ: Agrostav HSV, spol.s.r.o.

Sídlo: Tehelná č. 3, 953 01 Zlaté Moravce

Zastúpený: Magušinová Mária, konateľka spoločnosti

IČO: 31435513

IČ DPH: SK2020412086

IBAN: SK78 7500 0000 0040 0320 2028

BIC/kód banky: CEKOSKBX

(ďalej len „ zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „ zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok VO, postupu podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočneným na predmet zákazky: Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy jestvujúcej muštárne a sušiarne

Článok III.
Predmet zmluvy a účel zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce v špecifikácii, ktorá je uvedená: Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy jestvujúcej muštárne a sušiarne, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu špecifikovanú v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1.Obec Tekovské Nemce - Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy jestvujúcej muštárne a sušiarne,

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce v termíne po oficiálnom odovzdaní staveniska verejným obstarávateľom v lehote do: 30.11.2019

4.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

4.4. Predmet plnenia tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím stavby medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

4.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok V.
Cena za dielo

5.1 Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. III. Tejto zmluvy je stanovená na základe zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č.1 Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy jestvujúcej muštárne a sušiarne

5.2 Celková zmluvná cena za obe etapy diela je:

5.2.1 celková zmluvná cena bez DPH                                             117 388,09  Eur

5.2.2 sadzba DPH 20 % vyčíslená hodnota DPH                              23 477,62  Eur

5.2.3 celková zmluvná cena vrátane DPH                                       140 865,71  Eur

Cena je rozdelená na etapy.

5.3 Celková zmluvná cena za prvú etapu diela je: Výmena strechy, montáž ústredného kúrenia a  úprava garáže

5.3.1 celková zmluvná cena bez DPH                                               35 089,10  Eur

5.3.2 sadzba DPH 20 % vyčíslená hodnota DPH                                7 017,82  Eur

5.3.3 celková zmluvná cena vrátane DPH                                         42 106,92  Eur

5.4. celková zmluvná cena za druhú etapu diela je: Zvyšné stavebné práce budú zrealizované v priebehu roka

5.4.1 celková zmluvná cena bez DPH                                                 82 298,99 Eur

5.4.2 sadzba DPH 20 % vyčíslená hodnota DPH                                16 459,80 Eur

5.4.3 celková zmluvná cena vrátane DPH                                           98 758,79 Eur

5.5.Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za druhú etapu diela.

I. etapa bude zrealizovaná do 15.12.2018

II. etapa na ostatné stavebné práce bude zrealizovaná do 30.11.2019

Článok VI.
Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi celkovú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom.

6.2 Faktúra konečného vyúčtovania bude vytavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa

6.3 Cena sa počas doby realizácie diela nesmie meniť. Akékoľvek zmeny si zmluvné stany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 247 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla , dovoznej prirážky.

6.4 Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.5 Uchádzač je povinný do maximálnej ceny diela zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho uskutočnenia stavebných prác.

6.6 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.

6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, referenčné číslo objednávateľa, popis predmetu plnenia v zmysle predmetu zmluvy a bankové spojenie v zmysle zmluvy.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi do jeho sídla lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.8 V prípade nezaplatenia faktúry v termíne jej splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

6.9 V prípade vzájomných nárokov zhotoviteľa a objednávateľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení §  358 a nasl. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.

6.10 Zhotoviteľ i objednávateľ majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou.

6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

6.12  V prípade nezrealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

Článok VII.
Zmluvné záruky

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky častí diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne a v patričnej kvalite. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na stavebné výrobky

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov v dĺžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade  materiálov a výrobkov tvoriacich dielo , na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho aby  došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo

7.5 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú , samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť prípadné vady diela na základe písomnej výzvy objednávateľa, a o v čo najkratšej technicky možnej lehote.

Článok VIII.
Postup a organizácia práce

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 5 (piatich) dní od účinnosti zmluvy.

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že sa každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k  riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

Článok IX.
Poistenie a ochrana zdravia

9.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad škody spôsobenej tretím osobám.

9.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje : dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych  predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu  exhalátov zo spaľovacích motorov.

9.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti , ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu  technických zariadení a objektov.

9.4 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté náklady objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej objednávateľom.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

9.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie diela. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej  okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas , prípadne nesúhlas s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak  sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe diela trvalo prístupný objednávateľovi alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať stavbyvedúci dodávateľa, technický dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca, projektant, štatutárne orgány oboch Zmluvných strán, zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

Článok X.
Zabezpečenie záväzkov

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že  objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi v prípade porušenia svojich záväzkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:

10.1.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v termíne dokončenia diela si môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne za každý deň omeškania z ceny diela.

Článok XI..
Vlastníctvo diela

11.1 Vlastníkom diela, vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľ až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

11.2Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

11.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

11.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní  a prevzatí diela prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

Článok XII..
Odovzdanie a prevzatie  diela

12.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami..

12.2 Objednávateľ prevezme dielo len v tom prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod na odmietnutie odovzdania  a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.

12.3 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň  podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

12.4 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

12.5 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

12.6 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k dielu ( ďalej len „ dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v 2 ( dvoch) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

- certifikáty

- stavebný denník

- doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute

- revízne správy

- záručné listy v kópii

- doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok

- návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení

Článok XIII.
Ostatné záväzky zmluvných strán

13.1 Objednávateľ je oprávnený v priebehu plnenia zmluvných záväzkov upresniť obsah podkladov odovzdaných zhotoviteľovi. Pri takomto upresnení bude vždy zároveň uzatvorená dohoda o prípadnom vplyve takýchto zmien na dojednané zmluvné podmienky.

13.2 Dodávateľ sa bezodkladne po odovzdaní staveniska zaväzuje zabezpečiť , aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. O odovzdaní a prevzatí staveniska  spíšu zmluvné strany zápis.

13.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko, zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu , ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy.

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť a podklady potrebné pre vyhotovenie technických a finančných správ objednávateľom.

Článok XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:

14.1.1 omeškania zhotoviteľa s plnením dohodnutých termínov o viac ako 30 dní,

14.1.2 omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním celého diela o viac ako 30 dní

14.1.3 ak je zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska dlhšie ako 5 pracovných dní

14.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

14.2.1 prerušenie prác zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou trvá dlhšie ako 20 pracovných dní a

objednávateľ nezabezpečil odstránenie príčiny prerušenia prác.

14.3 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

15.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.

15.2. Zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží

objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

15.3. všetky informácie , vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú

považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o premete diela , alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

15.4 Práva a povinnosti zmluvných strán , ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť , interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

15.5 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory , vzniknuté z tejto zmluvy , vždy najskôr vzájomným jednaním.

15.6 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú , že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.

15.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú  a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, č zmluvné strany potvrdzujú svojimi

podpismi.

15.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

15.8.1 Cenová ponuka : Požiarna zbrojnica  - stavebné úpravy jestvujúcej muštárne a sušiarne -  v rozsahu  podľa čl. V tejto zmluvy.

Za zhotoviteľa:                                                                               Za objednávateľa:

V ........................................., dňa                                                  V ........................................., dňa

.....................................................                                                ........................................................

Ing. Erika Valkovičová

starostka obce